Про стан об’єктів університету та завдання керівників структурних підрозділів щодо підготовки їх експлуатації в осінньо-зимовий період та в новому навчальному році

Станом на червень 2016 р. на балансі університету обліковується 158 споруди, загальною площею 271 537 м2. З них – пам’ятка архітектури національного значення – Палац Студентів та пам’ятки архітектури місцевого значення – навчальні корпуси №2 та №3.

Аудиторний фонд університету складає – 48 813,44 м2.

Житловий фонд – 46 522,7 м2.

Щорічно виконуються обстеження будівель, споруд та інженерних мереж університету. Під час весняного обстеження (наказ №68г від 26.05.17р.) встановлено, що будівлі та споруди перебувають в експлуатаційному стані, але потребують  комплексних капітальних або часткових  ремонтів. Деякі споруди  потребують інструментального обстеження несучих конструкцій – Палац Студентів, Палац Спорту, корпус №2, БКПО.

Постійно проводиться моніторинг стану  м’яких та шатрових покрівель на всіх об'єктах ДНУ. Стан покрівель – незадовільний, потребують поточного ремонту близько 1 000 м2  з   65 531 м2 загального обсягу покрівель. Постійно проводиться локальний ремонт покрівель силами дільниці по поточному ремонту.

Наразі проводяться перемовини про надання спонсорської допомоги  ТОВ “Спейс сістемз інжинірінг” у вигляді будівельних матеріалів для ремонту м’якої покрівлі корп.№6.(цемент, руберойд – 220м2, пластикові труби Ǿ 50мм і т. ін. – це відповідь на наші звернення!

Здійснюється ремонт аудиторного фонду, приміщень загального користування. Усі роботи виконуються із матеріалів, наданих у порядку спонсорської допомоги, за участю деканатів, кафедр, комендантів та студрад гуртожитків. Значний  вклад в приведення аудиторного фонду до експлуатаційного стану внесли цього року.

За допомогою деканів та  студрад у 2016-2017 н.р. проведена заміна  металопластикових вікон – 47 шт та  дверей – 17 шт, виконано ремонтно-будівельні роботи в корпусах та  гуртожитках на суму 252 тис.грн.

- декан факультету прикладної математики Кісельова Олена Михайлівна, яка працювала найбільше і найпотужніше порівняно з іншими.

- декан факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем  Свинаренко Дмитро Миколайович;

- декан геолого-географічного факультету Шерстюк Наталія Петрівна.

Відповідають санітарним нормам і правилам, охороні праці, пожежній безпеці факультети, які базуються в корп. № 1.

- декани факультетів Попова Ірина Степанівна, Світленко Сергій Іванович, Токовенко Олександр Сергійович.

Дбають про покращення матеріального стану:

- юридичний факультет;

- факультет систем та засобів масової комунікації;

- хімічний факультет;

- факультет біології, екології та медицини;

- економічний факультет (який очолював нині покійний декан Смирнов Сергій Олександрович)

Прошу деканів і надалі дбати про покращення матеріальної бази своїх факультетів  і щороку виконувати ремонтні роботи разом з адміністративно-господарською частиною. Флагманами університету у цій справі був і є факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства – декан Попова Ірина Степанівна та факультет прикладної математики – декан Кісельова Олена Михайлівна.

Буде несправедливим не відзначити активну і плідну працю з покращення стану матеріальної бази гуртожитків директора студмістечка Сніди Євгена Олеговича. Він разом з оновленим комендантським корпусом принесли до скриньки університету більше 500 тис.грн.!

Завдяки  плідній співпраці з інвестором ТОB “Спейс сістемз інжинірінг” виконано поточний  ремонт  аудиторного фонду корп.  №13  на  суму   близько 1,5 млн. грн та реконструкцію гаражу під навчально-лабораторний комплекс на суму  понад 2,5 млн. грн. ( зараз роботи продовжуються).

Найближчим часом інвестором ТОB “Спейс сістемз інжинірінг”  планується проведення капітального ремонту цокольного поверху корп.№9 під залу для конференцій з обсягом фінансування близько 1 400 000 грн. та капітальний ремонт правої частини 1го поверху корп.№9.

Згідно з затвердженими заходами з економії енергоресурсів, проводиться постійний моніторинг енергоспоживання навчальними корпусами та гуртожитками.

Заплановані витрати енергоресурсів на  2017 р. не перевищують фактично спожитих у 2016 р., але за рахунок постійного підвищення тарифів потребують зростання обсягу фінансування на комунальні послуги:

| № з/р | Найменування послуг | 2016р |  | 2017р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактичне використання | вартість, грн. | обсяг (план) | вартість, грн. (план) |
| 1. | Природний газ | 3 922628 м3 | 32 164142 | 3 863853 м3 | 34 937057 |
| 2. | Електрична енергія | 8 492575 кВт | 14 897620 | 9001319 кВт | 16 697650 |
| 3. | Водопостачання та водовідведення | 245 993 м3 | 2 295799 | 245 993 м3 | 2 851759 |

В опалювальному сезоні  2016-2017 заходи з переведення навчального процесу  з навч. корпусів №9, 12, 2  в інші корпуси дозволили зменшити використання енергоресурсів на 2,2 млн. грн. Вважаємо за доцільне і наступного опалювального сезону застосування таких заходів.

З метою економії бюджетних коштів, необхідно передбачити відключення від опалення гуртожитку для аспірантів по вул. Фучика 15а (за наявності хім.речовин для консервування опалювальної мережі). А також поступові відключення від нашої тепломережі житлові будинки по вул. Казакова,4,4а за допомогою керівництва  міста та при підтримці МОН.

З метою економії споживання природного газу розраховується можливість підключення корпусів № 14, 15, 16, 17 до твердопаливної котельні, нещодавно збудованої Воднолижним клубом «Сентоза». Для реалізації цього плану необхідно близько 100 тис. грн., очікувана економія близько 2,5 млн. грн. за опалювальний сезон. (Потужність цієї котельні ~ 2МГВ, 0,5МГВ.

Розроблені  основні заходи  з підготовки об’єктів ДНУ до осінньо-зимового періоду 2017-2018 рр. Більшість ремонтно-профілактичних робіт, підготовку інженерних мереж, запірної арматури, тепло-механічного обладнання, пусконалагоджувальні роботи, повірку контрольно-вимірювальних приладів на центральній котельні та котельнях низького тиску необхідно обов’язково виконати до 01.09.17 (Див. основні заходи на 4-х сторінках).

Особливою темою в університеті є списання застарілого обладнання, меблів, стільців, тощо.

У навчальних корпусах захаращені підвали, перші поверхи. Багато непотребу накопичилося в БКБО, навчальних корп. № 5,6,9, Акваріумі. Списання обладнання і наведення елементарного порядку потребує наш потужний фізтех, який станом на сьогодні розташований в навчальних корпусах: 3,3а,5а,6,7,9,10,13. Прошу допомогти в цій справі своїх колег проректорів, головного бухгалтера університету Руссу Світлану Олегівну, колектив фізтеху (Петренко Олександр Миколайович).

Начальною для університету є допомога АГЧ, Ботсаду і ліквідація стихійного лиха 29 квітня, коли було повалено 312 дерев та електропередачі, пошкоджені комунікації. Прошу під час проведення навчальних практик надати допомогу і підтримку ботанічному саду – де багато фізичної праці. Розраховую на організацію цієї допомоги помічника ректора Сергеєва Василя Петровича.

Роботи з утримання інженерних мереж в експлуатаційному стані ведуться власними силами та завдяки спонсорській допомозі. Відсутність коштів, матеріалів стримує роботу бригад, які працюють в аварійному режимі протягом усього року.

Проректор		 							Ружин М.М.

Завдання

- Затвердити «Основні заходи  з підготовки об’єктів ДНУ до осінньо-зимового періоду 2017-2018р».

- Забезпечити фінансування «Основних заходів  з підготовки об’єктів ДНУ до осінньо-зимового періоду 2017-2018р» в межах фінансових можливостей університету.

- Деканам факультетів, керівникам структурних підрозділів разом з АГЧ – виконати поточні ремонти аудиторного фонду (2-3 ауд.) до нового навчального року.

- Директору студмістечка – виконати поточні ремонти місць загального користування гуртожитків.

- Деканам – виділити групи студентів, які відпрацьовують практику, для ліквідації наслідків буревію 19.04.17 в парковій зоні, Ботсаду (ушкоджено близько 300 дерев). Зараз надається допомога по розпилу звалених дерев МЧС.

- Організувати покос трави на території університету, особливо – спортивне ядро, територія студмістечка.

- Реалізувати заходи щодо приведення площ корп. №6 до експлуатаційного стану, згідно з службовим розпорядженням №47 від 06.06.17.

- Продовжити співпрацю з Воднолижним клубом «Сентоза» для реалізації плану з опалення навч. корпусів від твердопаливної котельні.

- Забезпечити суворий контроль за споживанням паливно-енергетичних ресурсів.

Проект рішення засідання ректорату  від 12.06.17р.

- Затвердити «Основні заходи  з підготовки об’єктів ДНУ до осінньо-зимового періоду 2017-2018р».

Відповідальні: проректор Ружин М.М.

- Забезпечити фінансування «Основних заходів з підготовки об’єктів ДНУ до осінньо-зимового періоду 2017-2018р» в межах фінансових можливостей університету.

Відповідальні: гол. бухгалтер Руссу С.О.

- Деканам факультетів, керівникам структурних підрозділів разом з АГЧ виконати поточні ремонти аудиторного фонду (2-3 аудиторії) до нового навчального року. Звітувати рапортами ректору про виконану роботу до 28.08.17р.

Відповідальні: декани факультетів, проректор Ружин М.М.

- Виконати поточні ремонти місць загального користування гуртожитків  до 31.09.17р.

Відповідальні: директор студмістечка Сніда Є.О., коменданти гуртожитків.

- Виділити групи студентів, які відпрацьовують практику,  для ліквідації наслідків буревію 19.04.17 в парковій зоні, Ботсаду.

Відповідальні: помічник ректора Сергеєв В.П., директор Ботсаду Кабар А.М.

- Організувати покіс трави на території університету (спортивне ядро, територія студмістечка)

Відповідальні: проректор Ружин М.М.,  директор Ботсаду Кабар А.М.,  завідуючий кафедри фіз.виховання – Саричев В.І.

- Реалізувати заходи щодо приведення площ корп. №6 до експлуатаційного стану, згідно службового розпорядження №47 від 06.06.17.

Відповідальні: проректор Карплюк В.І.,    проректор Ружин М.М., декан ФФЕКС Свинаренко Д.М., декан ММФ Хамініч О.В., декан ФТФ Петренко О.М.,

- Продовжити співпрацю з Воднолижним клубом «Сентоза» для реалізації плану з опалення навч. корпусів від твердопаливної котельні.

Відповідальні: головний інженер Фісюн О.В., головний механік Лібуцький О.М.

- Забезпечити суворий контроль за споживанням паливно-енергетичних ресурсів.

Відповідальні: декани факультетів, гол.енергетик Бобильов Є.О.